Российская Федерация

# Новгородская область Валдайский

- АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2025 года   № 6.1

пос. Короцко

О внесении изменений

в постановление от 23.12.2024 №200

Об утверждении     муниципальной

программы «Совершенствование

и содержание дорожного хозяйства

на территории   Короцкого сельского

поселения на 2025-2027 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Короцкого сельского поселения, Администрация Короцкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории   Короцкого    сельского поселения на 2025-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

# 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Короцкой вестник» и разместить на официальном сайте Короцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Короцкого сельского поселения                       А.В.Мауткина

Утверждена

постановлением Администрации

Короцкого сельского поселения

от 17.01.2025г.  № 6.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории

Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрации Короцкого сельского поселения.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Подпрограммы муниципальной программы:

-«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения»;

-«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения»;

-«Проверка достоверности смет»;

- «Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте»;

-«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Короцкого сельского поселения»;

-«Паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения»;

- «Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения».

3.Цели и задачи муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Цель 1. Улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и упорядочение учета автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Короцкого сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Короцкого сельского поселения подлежащих в зимний и летний периоды уборке, чистке снега и подсыпки %: | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Короцкого сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Короцкого сельского поселения, км: | 0,47 |  | 0,88 |  | 0,99 |
| 1.3 | Задача 3. Обеспечение мероприятий по проверке достоверности смет на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 3. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости по ремонту объектов, шт. | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.4 | Задача 4. Обеспечение мероприятий по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Показатель 4. Количество проведенных мероприятий по строительному контролю за выполнением работ на объекте, шт. | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Показатель 5. Количество приобретенных и установленных технических средств организации дорожного движения, шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1.6 | Задача 6. Обеспечение мероприятий по получению данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Показатель 6. Количество автодорог, по которым проведена паспортизация, шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1.7. | Задача 7. упорядочение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Показатель 7. Количество автодорог, по которым проведена инвентаризация, шт. | 1 | 1 |  |  | 1 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2027 год.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

| Год | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Короцкого сельского поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 1057000.00 | - | 540300.00 | - | 1597300.00 |
| 2026 | 705000,00 | - | 556800,00 | - | 1261800,00 |
| 2027 | 705000,00 | - | 738400,00 | - | 1443400,00 |
| ВСЕГО | 2467000,00 | - | 1835500,00 |  | 4302500,00 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение состояния улично-дорожной сети;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования.

Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории Короцкого сельского поселения

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Короцкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 составляет 8,133 км,

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует ремонта.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач по повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Разработка и реализация муниципальной программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения пользователями автомобильных дорог.

Автомобильные дороги местного значения общего использования в населённых пунктах сельского поселения и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории   Короцкого сельского поселения.

Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

развитие и совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Короцкого сельского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

Механизм реализации и управления муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа- ции | Целевой показатель | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории населенных пунктов Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения» | Администрация Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет Короцкого сельского поселения | 314000.00 | 397940,00 | 574540,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 528500.00 | 352500,00 | 352500,00 |
| 2.1 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения» | Администрация Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет Короцкого сельского поселения | 86000.00 | 18560,00 | 18560,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 528500.00 | 352500,00 | 352500,00 |
| 3.1 | Задача 3. Обеспечение мероприятий по проверке достоверности смет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация подпрограммы «проверка достоверности смет» | Администрация Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.2.1 | бюджет Короцкого сельского поселения | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 |
| 4.1 | Задача 4. Обеспечение мероприятий по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реализация подпрограммы «осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте» | Админи-страция Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.2.1 | бюджет Короцкого сельского поселения областной бюджет | 8300,00 | 8300,00 | 8300,00 |
| 5.1 | Задача 5. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Короцкого сельского поселения» | Админи-страция Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.2.1 | бюджет Короцкого сельского поселения | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 6.1 | Задача 6. Обеспечение мероприятий по получению данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Реализация подпрограммы «паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения» | Админи-страция Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.2.1 | бюджет Короцкого сельского поселения | 40000,00 | 40000,00 | 45000,00 |
| 7.1 | Задача 7. Упорядочение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Реализация подпрограммы «принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения» | Админи-страция Короцкого сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.2.1 | бюджет Короцкого сельского поселения | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |

ПОДПРОГРАММА

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории    Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1.Исполнитель подпрограммы: Администрация Короцкого сельского поселения

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Короцкого сельского поселения подлежащих в зимний и летний периоды уборке, чистке снега и подсыпки %: | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 528500,00 |  | 314000,00 |  | 842500,00 |
| 2026 | 352500,00 |  | 397900,00 |  | 750400,00 |
| 2027 | 352500,00 |  | 574540,00 |  | 927040,00 |
| ИТОГО: | 1233500,00 |  | 1286440,00 |  | 2519940,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории населенных пунктов Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой пока затель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Содержание автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1.2 | 314000,00 | 397940,00 | 574540,00 | 528500,00 | 352500,00 | 352500,00 | 842500,00 | 750440,00 | 927040,00 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 314000,00 | 397940,00 | 574540,00 | 528500,00 | 352500,0 | 352500,00 | 842500,00 | 750440,00 | 927040,00 |

ПОДПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1.Исполнитель подпрограммы: Администрация Короцкого сельского поселения

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования на территории Короцкого сельского поселения км: | 0,47 | 0,88 | 0,99 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 528500,00 | - | 86000,00 | - | 614500,00 |
| 2026 | 352500,00 | - | 18560,00 | - | 371060,00 |
| 2027 | 352500,00 | - | 18560,00 | - | 371060,00 |
| ИТОГО: | 1233500,00 | - | 123120,00 | - | 1356620,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2027 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2027 году состояния улично-дорожной сети.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой пока затель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по- объектно: | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Ельчино, протяженностью 328 м |  |  |  | 86000.00 |  |  | 528500.00 |  |  | 614500.00 |  |  |
|  | д. Гагрино |  |  |  |  | 18560.00 |  |  | 352500.00 |  |  | 371060.00 |  |
|  | д. Полосы |  |  |  |  |  | 18560.00 |  |  | 352500.00 |  |  | 371060.00 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 86000.00 | 18560.00 | 18560.00 | 528500.00 | 352500.00 | 352500.00 | 614500,00 | 371060.00 | 371060.00 |

ПОДПРОГРАММА

«Проверка достоверности смет» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения

на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1.Исполнитель подпрограммы: Администрация Короцкого сельского поселения

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.1. | Задача 3. Обеспечение мероприятий по проверке достоверности смет на территории Короцкого сельского поселения |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 3. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости по ремонту объектов, шт. | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 |  |  | 32000,00 |  | 32000,00 |
| 2026 |  |  | 32000,00 |  | 32000,00 |
| 2027 |  |  | 32000,00 |  | 32000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 96000,00 |  | 960000,00 |

12

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Проведение проверок достоверности определения сметной стоимости по ремонту объектов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Проверка достоверности смет» муниципальной программы «Совершенствование

и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения

на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Проверка достоверности смет, в том числе по объектно: | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Ельчино, протяженностью 328 м |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |
|  | д. Гагрино |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |
|  | д. Полосы |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  | 8000,00 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 |  |  |  | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 |

ПОДПРОГРАММА

«Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1.Исполнитель подпрограммы: Администрация Короцкого сельского поселения

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.1. | Задача 4. Обеспечение мероприятий по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 4. Количество проведенных мероприятий по строительному контролю за выполнением работ на объекте, шт. | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | - | - | 8300,00 | - | 8300,00 |
| 2026 | - | - | 8300,00 | - | 8300,00 |
| 2027 | - | - | 8300,00 | - | 8300,00 |
| ВСЕГО: | - | - | 24900,00 | - | 24900,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Проведение мероприятий по строительному контролю за выполнением работ на объекте.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 4. | Строительный контроль, в том числе по объектно: | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Ельчино, протяженностью 328 м |  |  |  | 8300,00 |  |  |  |  |  | 8300,00 |  |  |  |
|  | д. Гагрино |  |  |  |  | 8300,00 |  |  |  |  |  |  | 8300,00 |  |
|  | д. Полосы |  |  |  |  |  | 8300,00 |  |  |  |  |  |  | 8300,00 |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории

Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- Исполнитель подпрограммы: Администрация Короцкого сельского поселения

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5.1. | Задача 5. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |
| 5.1.1 | Показатель 5. Количество приобретенных и установленных технических средств организации дорожного движения, шт. | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 год.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджет-ные средства | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 |
| 2026 | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 |
| 2027 | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 |
| ИТОГО: | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2027 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного   хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
|  | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.2.1 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |

ПОДПРОГРАММА

«Паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование

и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения

на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- Исполнитель подпрограммы: Администрация Короцкого сельского поселения

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6.1 | Задача 6. Обеспечение мероприятий по получению данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, техническом состоянии на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |
| 6.1.1 | Показатель 1. Количество автородорог, по которым проведена паспортизация, шт. | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 год.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 |  |  | 40000,00 |  | 40000,00 |
| 2026 |  |  | 40000,00 |  | 40000,00 |
| 2027 |  |  | 45000,00 |  | 45000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 125000,00 |  | 125000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
|  | Проведение паспортизации автодорог. | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.3.2 | 40000,00 | 40000,00 | 45000,00 |  |  |  | 40000,0 |  | 40000,00 | 45000,00 |

ПОДПРОГРАММА

«Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

- Исполнитель подпрограммы:

Администрация Короцкого сельского поселения

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7.1 | Задача 7. упорядочение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Короцкого сельского поселения за счет средств бюджета Короцкого сельского поселения |  |  |  |
| 7.1.1 | Показатель 1. Количество автородорог, по которым проведена инвентаризация, шт. | 1 | 1 | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2025-2027 год.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (рублей):

| Год | областной бюджет | Федераль ный бюджет | бюджет Короцкого сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | - | - | 50000,00 | - | 50000,00 |
| 2026 | - | - | 50000,00 | - | 50000,00 |
| 2027 | - | - | 50000,00 | - | 50000,00 |
| ВСЕГО | - | - | 150000,00 | - | 150000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования Короцкого сельского поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Короцкого сельского поселения на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник и объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет Короцкого сельского поселения |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
|  | Проведение инвентаризации автодорог. | Администрация сельского поселения | 2025-2027 годы | 1.3.1 | 50000,00 | 50000,00 | 40000,00 |  |  |  | 50000,0 |  | 50000,00 | 50000,00 |